| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do, sau đó Developers thảo luận và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang. |
| P3 | Hợp lý: người chọn thấp nhất và cao nhất đã giải thích, sau đó cả nhóm chọn lại thống nhất 5 SP |  |
| P4 | Chưa hợp lý: quy đổi ra 13 SP đó ra giờ | Giữ kết quả 13 SP, xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”. |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Product Owner làm rõ quy tắc sử dụng mã giới thiệu cùng khuyến mãi khác. |